План мероприятий

на 2015 год по ремонту МОП

многоквартирных жилых домов п. Рудничный

| № п/п | Адрес, площадь |  | Объект работ | Наименование работ |  | Срок выпол. | Гаран. срок |  | Сметная стоимость (руб). |  |  |  | Отм-ка о вып |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/р |  | Ст-ть с 1м2 |  |
| 1. | Металлургов ,5 3335,4 |  | Фасад | Утепление межпанельных швов |  | IV - VIII | 1год |  |  | 145116 | 43,5 |  | Вып. Част. |
|  |  |  | Тепловые узлы | Установка узла учета тепловой энергии |  | VI-VII |  |  |  | 230000 |  | 68,95 | Вып. |
|  |  |  |  | Наличие средств с учетом начисления |  |  |  |  |  | 378534,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановая стоимость работ |  |  |  |  |  | 375116 |  |  |  |
|  |  |  |  | Остаток |  |  |  |  |  | 3418,63 |  |  |  |