# 

***План мероприятий***

***на 2012 год по текущему ремонту МОП***

***многоквартирных жилых домов п.Рудничный***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Адрес*** | ***Объект***  ***работ*** | ***Наименование работ*** | ***Срок выполн*** | ***Сметнаяст-ть (руб)*** | | ***Отм-ка о вып*** |
| ***т/р*** | ***к/р*** |
| *1.* | ***Ушак.-1*** | *Подъезды* | *Установка общедомового прибора учета эл.энергии* | *V* | 6059,39 |  | вып |
| *Тамбур*  *(под№1,2)* | *Изготовить и закрепить металлические желоба для отвода воды* | *V* | 2513,61 |  | Вып |
|  |  |  |  |  |  |
| *Под.отопление* | *1под.-замена, 2под.- монтаж* | *V* | 4619,23 |  | вып |
|  | ***Непредвиденные работы ( аварийные- по заявлениям)*** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого:*** | | | | |  |  |  |

***Директор ООО УК «Жилсервис» Н.Р. Гарипова***

***Инженер ООО УК «Жилсервис»*** ***Т.В.Митрофанова***