***План мероприятий***

***на 2012 год по текущему ремонту МОП***

***многоквартирных жилых домов п.Рудничный***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Адрес*** | ***Объект***  ***работ*** | ***Наименование работ*** | ***Срок выполн*** | ***Сметнаяст-ть (руб)*** | | ***Отм-ка о вып*** |
| ***т/р*** | ***к/р*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *26.* | ***Ушак.-9*** | *Крыша* | *Ремонт шиферной кровли отд. местами, ремонт оголовков вент.шахт, замена деревянного конька* | *V - VIII* |  |  |  |
| *Подъезды* | *Установка общедомового прибора учета эл.энергии* | *V* | 11029,43 |  | вып |
| *Водосток* | *Изготовление и монтаж водосточных металлических труб и воронок - 6шт* | *V –VI* |  |  |  |
| *Балконы* | *Ремонт балконных плит (кв№15, 36)* | *VIII* |  |  |  |
| *Система ГВС* | *Монтаж циркуляции ГВС* |  | 175501,4 | | Вып. |
|  | ***Непредвиденные работы ( аварийные- по заявлениям)*** | | |  |  |  |  |
| ***Итого:*** | | | | |  |  |  |

***Директор ООО УК Жилсервис» Н.Р.Гарипова***

***Инженер ООО УК «Жилсервис»*** ***Т.В.Митрофанова***