#

***План мероприятий***

***на 2013 год по текущему ремонту МОП***

***многоквартирных жилых домов п. Рудничный***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Адрес*** | ***Объект******работ*** | ***Наименование работ*** | ***Срок выполн*** | ***Сметная ст-ть (руб)*** | ***Отм-ка о вып*** |
| ***т/р*** | ***к/р*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***Метал –******лургов -3*** | *Фасад* | *Утепление межпанельных швов (100п/м)* | *VI - VII* |  | 29150 | вып |
| *Чердачное помещение* | *Утепление чердака шлаком кВ. 80* | *Х-ХI* | 11534-61 |  | вып |
| *Крыша* | *Промазка щелей между плитами покрытия цементно-песчаным раствором, сверху битумом.(по аварийным заявкам)* | *IV - V* |  |  | Нет заявок |
|  | ***Непредвиденные работы ( аварийные- по заявлениям)*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого:*** |  |  |  |

 ***Директор ООО УК «Жилсервис» Н.Е. Баранова***

 ***Инженер ООО УК «Жилсервис»*** ***Е.В. Орлова***